- Администрация Сахаптинского сельсовета

- Назаровского района Красноярского края

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2024г.                                    с.Сахапта                                            №  32-п

Об утверждении среднесрочной программы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети муниципального образования Сахаптинский сельсовет на 2024-2026 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сахаптинского сельсовета , ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднесрочную программу «Ремонт и содержание улично-дорожной сети муниципального образования Сахаптинский сельсовет на 2024-2026 гг.» согласно приложению №1 к постановлению.

2. Утвердить реестр автомобильных дорог по выполнению среднесрочной программы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети муниципального образования Сахаптинский сельсовет на 2024-2026 гг.» согласно приложению №2 к постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье»  и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

- Глава Сахаптинского сельсовета                            В.В.Куркин

- Приложение №1

к Постановлению

администрации                                                                     Муниципального образования Сахаптинский сельсовет                                         Назаровского района Красноярского края

от _20.06.2024_ г. № _32-п_

Среднесрочная программа «Ремонт и содержание улично-дорожной сети муниципального образования Сахаптинский сельсовет на 2024-2026 гг.»

| Наименование среднесрочной программы | «Ремонт и содержание улично-дорожной сети муниципального образования Сахаптинский сельсовет на 2024-2026 гг.» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | - Ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ»; Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации; Постановление Администрации Сахаптинского сельсовета Назаровского района Красноярского края от 10.09.2013г.№ 55-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Сахаптинского сельсовета Назаровского района Красноярского края, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель среднесрочной программы | Администрация Сахаптинского сельсовета Назаровского района Красноярского края |
| Соисполнители среднесрочной программы | Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация Сахаптинского сельсовета Назаровского района Красноярского края |
| Цели программы | Обеспечение безопасности дорожного движения |
| Задачи среднесрочной программы | - 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия общей протяженностью 0,295 км: - 2024 год – 0,295 км; - 2025 год – 0,00 км; - 2026 год – 0,00 км; - 2. Гредирование щебеночного покрытия общей протяженностью 53,89 км: (гредирование проводится всех дорог со щебеночным покрытием ежегодно) - 2024 год – 18,83 км; - 2025 год – 17,93 км; - 2026 год – 17,13 км. - 3. Отсыпка щебнем старого щебеночного покрытия общей протяженностью 1,7 км: 2024 год – 0,00 км; 2025 год – 0,9 км; 2026 год – 0,8 км. 4.Кадастровые работы 2024год – 23,05км |
| Этапы и сроки реализации среднесрочной программы | Срок реализации: 2024 - 2026 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению среднесрочной программы, в том числе по годам реализации программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию среднесрочной Программы представлен в приложении №2 |

- Приложение №2

к Постановлению

администрации                                                                     Муниципального образования Сахаптинский сельсовет                                         Назаровского района Красноярского края

от _20.06.2024_ г. № _32-п_

- Реестр автомобильных дорог по выполнению среднесрочной программы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети муниципального образования Сахаптинский сельсовет на 2024-2026 гг.

| № п/п | Наименование объекта по содержанию УДС | Год выполнение работ | Протяженность, км | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Первомайская | 2024 | 1,250 | Грейдирование щебеночного |
| 2 | ул. Солнечная | 2024 | 0,9 | Грейдирование щебеночного |
| 3 | ул.Советская | 2024 | 0,8 | Грейдирование щебеночного |
| 4 | ул.Мира | 2024 | 0,8 | Грейдирование щебеночного |
| 5 | ул.Овражная | 2024 | 0,6 | Грейдирование щебеночного |
| 6 | ул. Парковая | 2024 | 0,4 | Грейдирование щебеночного |
| 7 | ул.Кирова | 2024 | 1,7 | Грейдирование щебеночного |
| 8 | ул.Угловая | 2024 | 1,2 | Грейдирование щебеночного |
| 9 | ул.Заречная | 2024 | 0,8 | Грейдирование щебеночного |
| 10 | пер. Школьный | 2024 | 0,8 | Грейдирование щебеночного |
| 11 | пер.на ул.Первомайская | 2024 | 0,4 | Грейдирование щебеночного |
| 12 | пер.между ул.Овражная и ул.Комсомольская | 2024 | 0,3 | Грейдирование щебеночного |
| 13 | Объездная дорога с ул.Кирова на ул.Лесная | 2024 | 0,8 | Грейдирование щебеночного |
| 14 | ул.Нижняя | 2024 | 0,54 | Грейдирование щебеночного |
| 15 | ул.Верхняя | 2024 | 0,48 | Грейдирование щебеночного |
| 16 | Переулок в д.Канаш | 2024 | 0,3 | Грейдирование щебеночного |
| 17 | ул.Гусарова | 2024 | 4,66 | Грейдирование щебеночного |
| 18 | ул. Борисенко | 2024 | 1,3 | Грейдирование щебеночного |
| 19 | ул.Речная | 2024 | 0,6 | Грейдирование щебеночного |
| 20 | ул.Центральная | 2024 | 0,2 | Грейдирование щебеночного |
| 1 | ул. Первомайская | 2025 | 1,250 | Грейдирование щебеночного |
| 2 | ул. Солнечная | 2025 | 0,8 | Грейдирование щебеночного покрытия |
| 3. | ул.Советская | 2025 | 0,9 | Отсыпка щебнем старого щебеночного покрытия |
| 4 | ул.Мира | 2025 | 0,8 | Грейдирование щебеночного |
| 5 | ул.Овражная | 2025 | 0,6 | Грейдирование щебеночного |
| 6 | ул. Парковая | 2025 | 0,4 | Грейдирование щебеночного |
| 7 | ул.Кирова | 2025 | 1,7 | Грейдирование щебеночного |
| 8 | ул.Угловая | 2025 | 1,2 | Грейдирование щебеночного |
| 9 | ул.Заречная | 2025 | 0,8 | Грейдирование щебеночного |
| 10 | пер. Школьный | 2025 | 0,8 | Грейдирование щебеночного |
| 11 | пер.на ул.Первомайская | 2025 | 0,4 | Грейдирование щебеночного |
| 12 | пер.между ул.Овражная и ул.Комсомольская | 2025 | 0,3 | Грейдирование щебеночного |
| 13 | Объездная дорога с ул.Кирова на ул.Лесная | 2025 | 0,8 | Грейдирование щебеночного |
| 14 | ул.Нижняя | 2025 | 0,54 | Грейдирование щебеночного |
| 15 | ул.Верхняя | 2025 | 0,48 | Грейдирование щебеночного |
| 16 | Переулок в д.Канаш | 2025 | 0,3 | Грейдирование щебеночного |
| 17 | ул.Гусарова | 2025 | 4,66 | Грейдирование щебеночного |
| 18 | ул. Борисенко | 2025 | 1,3 | Грейдирование щебеночного |
| 19 | ул.Речная | 2025 | 0,6 | Грейдирование щебеночного |
| 20 | ул.Центральная | 2025 | 0,2 | Грейдирование щебеночного |
| 1 | ул. Первомайская | 2026 | 1,250 | Грейдирование щебеночного |
| 2 | ул. Солнечная | 2026 | 0,9 | Грейдирование щебеночного |
| 3 | ул.Мира | 2026 | 0,8 | Грейдирование щебеночного |
| 4 | ул.Овражная | 2026 | 0,6 | Грейдирование щебеночного |
| 5 | ул. Парковая | 2026 | 0,4 | Грейдирование щебеночного |
| 6 | ул.Кирова | 2026 | 1,7 | Грейдирование щебеночного |
| 7 | ул.Угловая | 2026 | 1,2 | Грейдирование щебеночного |
| 8 | ул.Заречная | 2026 | 0,8 | Грейдирование щебеночного |
| 9 | пер. Школьный | 2026 | 0,8 | Грейдирование щебеночного |
| 10 | пер.на ул.Первомайская | 2026 | 0,4 | Грейдирование щебеночного |
| 11 | пер.между ул.Овражная и ул.Комсомольская | 2026 | 0,3 | Грейдирование щебеночного |
| 12 | Объездная дорога с ул.Кирова на ул.Лесная | 2026 | 0,8 | Грейдирование щебеночного |
| 13 | ул.Нижняя | 2026 | 0,54 | Грейдирование щебеночного |
| 14 | ул.Верхняя | 2026 | 0,48 | Грейдирование щебеночного |
| 15 | Переулок в д.Канаш | 2026 | 0,3 | Грейдирование щебеночного |
| 16 | ул.Гусарова | 2026 | 4,66 | Грейдирование щебеночного |
| 17 | ул. Борисенко | 2026 | 1,3 | Грейдирование щебеночного |
| 18 | ул.Речная | 2026 | 0,6 | Грейдирование щебеночного |
| 19 | ул.Центральная | 2026 | 0,2 | Грейдирование щебеночного |

| № п/п | Наименование объекта ремонта асфальтобетонного покрытия. | Год ремонта | Протяженность автомобильной дороги, км | Тип покрытия | Стоимость работ, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул. Лесная | 2024 | 0,295 | асфальтобетон | 2828,28 |

- Глава Сахаптинского сельсовета      ___________ В.В.Куркин